МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет Компьютерных наук

Кафедра программирования и информационных технологий

Техническое задание

на разработку веб-приложения

«Онлайн-система для бронирования рабочих мест в коворкинге „Cowёr“»

Исполнители

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.В. Печенкин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Улезько

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.И. Сидорова

Заказчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С. Тарасов

Воронеж 2024

**СОДЕРЖАНИЕ**

[ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 4](#_Toc161609021)

[1 Общие сведения 8](#_Toc161609022)

[1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение 8](#_Toc161609023)

[1.2 Наименование исполнителя и заказчика веб-сервиса 8](#_Toc161609024)

[1.3 Перечень документов, на основании которых создается веб-сервис 8](#_Toc161609025)

[1.4 Плановые сроки начала и окончания работ 9](#_Toc161609026)

[1.5 Состав и содержание работ по созданию веб-сервиса 9](#_Toc161609027)

[1.6 Порядок контроля и приемки системы 9](#_Toc161609028)

[2 Назначение и цели создания веб-сервиса 11](#_Toc161609029)

[2.1 Назначение веб-сервиса 11](#_Toc161609030)

[2.2 Цели создания веб-сервиса 11](#_Toc161609031)

[3 Требования к веб-сервису 12](#_Toc161609032)

[3.1 Требования к архитектуре системы 12](#_Toc161609033)

[3.2 Требования к функциям, выполняемым веб-сервисом 12](#_Toc161609034)

[3.3 Требования к технологиям, используемым при создании веб-сервиса 13](#_Toc161609035)

[3.4 Требования к внешним интерфейсам 14](#_Toc161609036)

[3.5 Общие требования к оформлению и верстке страниц 14](#_Toc161609037)

[4 Общие технические требования к веб-сервису 15](#_Toc161609038)

[4.1 Требования к численности и квалификации персонала, обсуживающего веб-сервис 15](#_Toc161609039)

[4.2 Требования к лингвистическому обеспечению веб-сервиса 15](#_Toc161609040)

[4.3 Ролевая модель 15](#_Toc161609041)

[4.4 Требования к структуре веб-сервиса 15](#_Toc161609042)

[5 Описание страниц веб-сервиса 17](#_Toc161609043)

[5.1 Главная страница 17](#_Toc161609044)

[5.2 Страница регистрации 18](#_Toc161609045)

[5.3 Страница авторизации 18](#_Toc161609046)

[5.4 Страница личного кабинета 18](#_Toc161609047)

[5.5 Список заказов 19](#_Toc161609048)

[5.6 Редактирование профиля 19](#_Toc161609049)

[5.7 Страница чекаута с оплатой 19](#_Toc161609050)

[5.8 Страница редактирования планировки офиса 19](#_Toc161609051)

[5.9 Страница управления заказами 19](#_Toc161609052)

[5.10 Страница запроса восстановления пароля 20](#_Toc161609053)

[5.11 Страница восстановления пароля 20](#_Toc161609054)

[6 Определение пользовательский сценариев 21](#_Toc161609055)

[6.1 Описание пользовательских сценариев неавторизованного пользователя 21](#_Toc161609056)

[6.2 Описание пользовательских сценариев авторизованного пользователя 22](#_Toc161609057)

[6.3 Описание пользовательских сценариев администратора 24](#_Toc161609058)

[6.4 Портрет целевой аудитории 25](#_Toc161609059)

[7 Источники разработки 26](#_Toc161609060)

[ПРИЛОЖЕНИЕ А 27](#_Toc161609061)

# ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Перечень терминов, используемых в техническом задании, представлен в таблице Таблица 1.

Таблица 1 - Термины и сокращения, используемые в техническом задании

| Термин | Определение термина |
| --- | --- |
| Авторизация | Предоставление определённому лицу прав на выполнение определённых действий, а также процесс проверки (подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих действий |
| Авторизованный пользователь | Пользователь, прошедший процесс авторизации |
| Администратор | Человек, имеющий доступ к расширенному функционалу веб-сервиса |
| Бэкенд | Часть программного обеспечения, отвечающая за обработку данных, бизнес-логику и взаимодействие с базой данных. Поддерживает работу фронтенда |
| Валидация | Процесс проверки данных, на соответствие заданным критериям |
| Веб-сайт | Набор связанных по смыслу страниц, которые находятся в сети Интернет. На них размещается информация, текстовая или графическая |
| Веб-сервис | Идентифицируемая уникальным веб-адресом (URL-адресом) программная система со стандартизированными интерфейсами, а также HTML-документ сайта, отображаемый браузером пользователя |
| Коворкинг | Офисное пространство, в котором человек может арендовать рабочее место |
| Модальное окно | Такое окно, которое появляется поверх родительского окна |
| Неавторизованный пользователь | Пользователь, не прошедший процесс авторизации |
| Пользователь | Лицо, которое использует систему для решения стоящих перед ним задач |
| Профиль | Учетная запись пользователя в веб-приложении, вход в которую осуществляется с помощью логина, номера телефона или электронной почты и пароля. В учетной записи содержится информация о пользователе |
| Регистрация | Раздел веб-приложения, предназначенный для создания профиля пользователя, в котором человек указывает свои данные и придумывает пароль |
| СУБД | Система управления базами данных. Комплекс программ, позволяющих создать базу данных (БД) и манипулировать данными |
| Фреймворк | Заготовка, готовая модель в программировании для быстрой разработки, на основе которой можно дописать собственный код. Он задает структуру, определяет правила и предоставляет необходимый набор инструментов для создания проекта |
| Фрилансер | Человек, занимающийся удалённым способом заработка без трудоустройства в штат |
| Фронтенд | Пользовательский интерфейс компьютера или любого устройства |
| Чекаут | Страница или набор страниц, которые покупатели видят, когда переходят к оплате покупки |
| Чекбокс | Элемент графического пользовательского интерфейса, позволяющий пользователю управлять параметром с двумя состояниями - включено и отключено. Во включённом состоянии внутри чекбокса отображается отметка |
| Apache | Программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое позволяет создавать веб-сервер |
| API | Программный интерфейс приложения. Описание способов, которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой программой |
| C# | Высокоуровневый язык программирования общего назначения |
| CSS | Формальный язык, служащий для описания оформления внешнего вида документа, созданного с использованием языка разметки (HTML, XHTML, XML) |
| HTML | Стандартизированный язык гипертекстовой разметки документов для просмотра веб-страниц в браузере |
| JavaScript | Язык программирования, который используют разработчики для создания интерактивных веб-страниц |
| PostgreSQL | Свободная объектно-реляционная система управления базами данных |
| React | JavaScript-библиотека для создания пользовательских интерфейсов |
| REST | Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределенного приложения в сети |
| YooMoney | Сервис электронных платежей, входящий в экосистему Сбера. |
| YouTrack | Коммерческая система отслеживания ошибок и программное обеспечение для управления проектами, разработанное компанией JetBrains |
| TypeScript | Язык программирования, позиционируемый как средство разработки веб-приложений, расширяющее возможности JavaScript |

# Общие сведения

## Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование: «Онлайн-система для бронирования рабочих мест в коворкинге "Cowёr"».

Условное обозначение: «Cowёr».

## Наименование исполнителя и заказчика веб-сервиса

Заказчик: старший преподаватель Тарасов Вячеслав Сергеевич, Воронежский Государственный Университет, Факультет компьютерных наук, кафедра Программирования и Информационных Технологий.

Исполнитель: Команда №5 группы №8.

Состав команды:

* студент Печенкин Павел Владимирович, Воронежский Государственный Университет, Факультет компьютерных наук, кафедра Программирования и Информационных Технологий;
* студент Улезько Тимофей Андреевич, Воронежский Государственный Университет, Факультет компьютерных наук, кафедра Программирования и Информационных Технологий;
* студентка Сидорова Елизавета Ивановна, Воронежский Государственный Университет, Факультет компьютерных наук, кафедра Программирования и Информационных Технологий.

## Перечень документов, на основании которых создается веб-сервис

Сайт будет создаваться на основании следующих документов:

* закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) "О защите прав потребителей";
* федерального закона "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-Ф3.

## Плановые сроки начала и окончания работ

Плановый срок начала работ – февраль 2024 г.

Плановый срок окончания работ – середина мая 2024 г.

## Состав и содержание работ по созданию веб-сервиса

Состав и содержание работ по созданию сайта включают в себя следующие этапы:

* сбор необходимой информации, постановка целей и задач создания системы, разработка модели базы данных: середина февраля 2024 г. – середина марта 2024 г.
* написание программного кода, его корректировка: середина марта 2024 г. – середина апреля 2024 г.
* тестирование системы и ее доработка: середина апреля 2024 г. – 10 июня 2024 г.

## Порядок контроля и приемки системы

Предварительные отчеты по проделанной работе будут предоставляться в ходе рубежных аттестаций:

* 1 аттестация (середина марта 2024 г.) – предоставлена ссылка на репозиторий на GitHub. Репозиторий должен содержать техническое задание, сопроводительное письмо, презентацию, ссылки на участников команды, ссылку на проект в системе YouTrack с созданными задачами, ссылку на сервис Figma с макетом внешнего вида страниц сайта;
* 2 аттестация (середина апреля 2024 г.) – предоставлен программный код, позволяющий пользователю совершать регистрацию, авторизацию, бронирование рабочего места;
* 3 аттестация (10 июня 2024 г.) – написан программный код, реализующий всю функциональность разрабатываемой системы, предоставлена готовая система и курсовой проект.

# Назначение и цели создания веб-сервиса

## Назначение веб-сервиса

Веб-сервис предназначен для бронирования рабочих мест в коворкинге, в разрабатываемом сервисе должна быть предусмотрена возможность просмотра карты офиса, выбора на ней рабочего места и последующего его бронирования.

## Цели создания веб-сервиса

К целям создания веб-сервиса относятся:

* предоставление возможности пользователям совершать бронирование рабочих мест, а заказчику получать от бронирований прибыль;
* поддержка студентов и волонтёров, которым будут предоставлены скидки на бронирование мест, что позволит увеличить клиентскую базу.

# Требования к веб-сервису

## Требования к архитектуре системы

Приложение должно быть реализовано с использованием трехуровневой клиент-серверной архитектуры, состоящей из клиента (веб-приложение), сервера и базы данных.

Сервер и клиент обмениваются данными посредством HTTPS с использованием REST API.

Диаграмма развертывания представлена на рисунке Рисунок 1.




Рисунок 1 - Диаграмма развертывания

## Требования к функциям, выполняемым веб-сервисом

Должна быть разработана следующая функциональность для неавторизованного пользователя:

* возможность регистрации и авторизации на сервисе;
* возможность просмотра карты коворкинга по этажам;
* возможность выбора даты бронирования;
* возможность выбора времени начала и окончания бронирования;
* возможность выбора рабочего места на карте и просмотра описания этого места;
* возможность восстановления пароля.

Должна быть разработана следующая функциональность для авторизованного пользователя:

* возможность просмотра карты коворкинга по этажам;
* возможность выбора рабочего места на карте и просмотра описания этого места;
* возможность выбора даты бронирования;
* возможность выбора времени начала и окончания бронирования;
* возможность бронирования выбранного места;
* возможность оплаты заказа;
* возможность просмотра заказов, созданных пользователем;
* возможность отмены заказа;
* возможность просмотра и редактирования имени, фамилии, номера телефона в личном кабинете.

Должна быть разработана следующая функциональность для администратора:

* возможность просмотра карты коворкинга;
* возможность добавления, перемещения, удаления рабочих мест на карте коворкинга по этажам;
* возможность изменения описания рабочего места;
* возможность изменения цены на рабочее место за час;
* возможность просмотра, добавления и отмены заказов пользователей.

## Требования к технологиям, используемым при создании веб-сервиса

Приложение должно быть реализовано с использованием языка программирования TypeScript и библиотеки React. Бэкенд приложения необходимо реализовать с использованием языка программирования C# версии 12 и фреймворка ASP.NET Core версии 8.0. Должна быть использована база данных с открытым исходным кодом Postgres версии 16.2. В случае необходимости допускается применение других технологий.

## Требования к внешним интерфейсам

Для приема платежей в приложении должна быть реализована интеграция с сервисом YooMoney.

## Общие требования к оформлению и верстке страниц

Сайт должен быть оформлен в одной цветовой палитре с использованием ограниченного набора шрифтов. У страниц сайта должен быть единый стиль. В оформлении приложения должны присутствовать разработанные название и логотип.

Необходимо корректное и одинаковое отображение страниц сайта в следующих браузерах:

* Google Chrome версии 122.0.6261;
* Mozilla Firefox версии 123.0;
* Opera версии 108.0.5067;
* Яндекс Браузер версии 23.9.0.

Необходимо корректное отображение интерфейса на персональных компьютерах с операционными системами Windows версии 7 и выше, с разрешением окна браузера от 1280 x 720 пкс.

Для реализации клиентской части сайта будут использованы:

* HTML версии 5;
* CSS версии 3;
* TypeScript версии 5.2.2;
* React версии 18.2.0.

# Общие технические требования к веб-сервису

## Требования к численности и квалификации персонала, обсуживающего веб-сервис

Веб-сервис должен поддерживаться как минимум одним администратором, специальной подготовки не требуется. Администраторы должны иметь возможность добавления, перемещения, удаления рабочих мест на карте коворкинга по этажам, возможность изменения описания рабочего места, возможность изменения цены на рабочее место за час, возможность просмотра, добавления и отмены заказов пользователей.

## Требования к лингвистическому обеспечению веб-сервиса

Интерфейс веб-сервиса должен быть на русском языке.

## Ролевая модель

Приложение должно содержать следующие бизнес-роли пользователей:

* неавторизованный пользователь;
* авторизованный пользователь;
* администратор.

## Требования к структуре веб-сервиса

Веб-сервис должен содержать следующие страницы:

* главная страница, где будет отображаться планировка офиса с возможностью забронировать конкретное место;
* страница регистрации;
* страница авторизации;
* страница личного кабинета;
* страница со списком заказов текущего пользователя;
* страница редактирования профиля;
* страница чекаута с оплатой;
* страница администратора для редактирования планировки офиса;
* страница администратора для управления заказами;
* страница запроса на восстановления пароля;
* страница восстановления пароля.

# Описание страниц веб-сервиса

На всех страницах должна присутствовать верхняя панель, позволяющая совершать навигацию по сайту:

* авторизованные пользователи должны иметь возможность перейти в личный кабинет и на страницу списка заказов;
* неавторизованные пользователи должны иметь возможность перейти на страницу авторизации и страницу регистрации;
* администраторы должны иметь возможность перейти на страницу управления заказами;
* администраторы, авторизованные и неавторизованные пользователи должны иметь возможность перейти на главную страницу.

## Главная страница

Страница доступна для авторизованных пользователей, неавторизованных пользователей, администраторов и должна содержать:

* карту офиса;
* рабочие места, расположенные на карте;
* выпадающий список с выбором этажа офиса;
* выпадающий список с выбором времени начала бронирования;
* выпадающий список с выбором времени окончания бронирования;
* кнопку «Редактировать планировку», доступную администратору;
* кнопку «Управление заказами», доступную администратору.

Карта офиса должна находиться в центре страницы, с выбором этажа на панели слева от карты. Когда авторизованный пользователь или администратор нажимает на одно из рабочих мест на карте, рядом с местом система должна отображать модальное окно с номером выбранного места, его описанием и кнопкой «Забронировать».

## Страница регистрации

Страница доступна для неавторизованных пользователей и должна содержать:

* поле ввода электронной почты;
* поле ввода пароля;
* поле ввода номера телефона;
* поле ввода фамилии и имени;
* кнопка «Зарегистрироваться»;
* чекбокс подтверждения согласия на обработку персональных данных.

## Страница авторизации

Страница доступна для неавторизованных пользователей и должна содержать:

* поле ввода электронной почты;
* поле ввода пароля;
* кнопку «Войти»;
* кнопку «Зарегистрироваться»;
* кнопку «Забыли пароль?».

## Страница личного кабинета

Страница доступна для авторизованных пользователей и должна содержать:

* данные профиля пользователя (в обязательном порядке почту и имя, фамилию, номер телефона, если они были указаны при регистрации или при редактировании профиля);
* кнопку «Редактировать данные» (для клиентов);
* кнопку «Список моих заказов» (для клиентов).

## Список заказов

Страница доступна для авторизованных пользователей (клиентов). На ней должен находится список оформленных заказов текущего пользователя. У заказов должен отображаться статус, дата, время, на которое совершена бронь, адрес офиса, номер места, цена. У заказов в статусе «Ожидает оплаты» должна отображаться кнопка «Оплатить заказ».

## Редактирование профиля

Страница доступна для авторизованных пользователей (клиентов) и должна содержать форму со следующими элементами:

* поле ввода номера телефона;
* поле ввода имени;
* поле ввода фамилии;
* кнопка «Сохранить изменения».

## Страница чекаута с оплатой

Страница доступна для авторизованных пользователей. Она должна содержать номер выбранного места, дату, на которое оно арендовано, адрес офиса, сумму заказа и кнопку «Оплатить заказ».

## Страница редактирования планировки офиса

Страница доступна для администраторов. Она должна содержать исходную планировку, кнопку «Сохранить изменения», должна быть предусмотрена возможность передвигать и удалять рабочие места на карте, добавлять новые рабочие места, изменять описание рабочего места.

## Страница управления заказами

Страница доступна для администраторов. Она должна содержать список всех заказов, для каждого заказа будет отображаться его статус, дата, время, на которое совершена бронь, адрес офиса, номер места, цена, имя и фамилия клиента, его почта и номер телефона при наличии. Должна быть возможность отменить незавершенный заказ, при условии, что время, на которое совершена бронь еще не наступило, и добавить новый. Страница должна содержать информацию о количестве заказов и прибыли за последний месяц, год и за все время.

## Страница запроса восстановления пароля

Страница доступна для неавторизованных пользователей. На ней должны содержаться:

* поле ввода почты;
* кнопка «Восстановить пароль».

## Страница восстановления пароля

Страница доступна по ссылке из письма, которое приходит на почту после запроса восстановления пароля. На ней должны содержаться:

* поле ввода нового пароля;
* кнопка «Восстановить пароль».

# Определение пользовательский сценариев

## Описание пользовательских сценариев неавторизованного пользователя

При открытии сайта пользователем система должна отображать ему главную страницу. На ней должны находиться планировка офиса с рабочими местами, верхняя панель и выпадающие списки для выбора даты, времени и этажа.

На верхней панели должны находиться кнопки перехода на главную страницу и на страницу авторизации. Верхняя панель должна содержаться на каждой из страниц.

### Просмотр главной страницы и взаимодействие с ее элементами

После изменения этажа, даты или времени (время можно менять с шагом в 10 минут) в выпадающих списках, пользователь должен видеть обновленную версию карты офиса, на которой занятость мест отображается в зависимости от выбранных даты, времени.

После нажатия на одно из рабочих мест на карте, на экране должно появляться модальное окно с номером выбранного места, описанием места и неактивной кнопкой «Забронировать».

### Авторизация

Пользователь должен нажать на кнопку в правом верхнем углу экрана, чтобы авторизоваться. При нажатии на кнопку, пользователь должен видеть страницу авторизации с полями ввода электронной почты и пароля, ниже полей должны находиться кнопки «Войти», «Зарегистрироваться» и «Забыли пароль?».

При нажатии на кнопку «Забыли пароль?» на странице авторизации пользователь должен переходить на страницу запроса восстановления пароля, на которой вводит электронную почту и нажимает на кнопку «Восстановить пароль». После нажатия на кнопку, система должна отобразить сообщение о том, что на почту отправлена ссылка, по которой нужно перейти, чтобы восстановить пароль. После перехода по ссылке из письма пользователь должен попадать на страницу восстановления пароля, вводит новый пароль и нажимает кнопку «Восстановить пароль».

При нажатии на кнопку «Зарегистрироваться» на странице авторизации или верхней панели пользователь должен попадать на страницу регистрации, на ней он должен видеть поля ввода электронной почты, пароля (обязательные) и имени, фамилии, номера телефона (необязательные), чекбокс подтверждения согласия на обработку персональных данных и кнопку «Зарегистрироваться». После ввода данных, активации чекбокса подтверждения согласия на обработку персональных данных и нажатия на кнопку «Зарегистрироваться» пользователь должен возвращаться на главную страницу. Если обязательные поля не были заполнены или чекбокс не был активирован, то система должна отображать сообщение об ошибке «Заполнены не все поля».

Если на странице авторизации пользователь вводит электронную почту и пароль от существующего профиля пользователя сервиса в соответствующие поля и нажимает на кнопку «Войти», он должен возвращаться на главную страницу. Если введенные данные не проходят валидацию, то система должна отображать сообщение об ошибке «Электронная почта или пароль введены неверно».

## Описание пользовательских сценариев авторизованного пользователя

После успешной авторизации на сайте, или если сессия авторизации активна, пользователь должен попадать на главную страницу, на ней должны находиться планировка офиса с рабочими местами, верхняя панель и выпадающие списки для выбора даты, времени и этажа.

После изменения этажа, даты или времени (время можно менять с шагом в 10 минут) в выпадающих списках, пользователь должен видеть обновленную версию карты офиса, на которой занятость мест должна отображаться в зависимости от выбранных даты, времени и этажа.

### Создание заказа

После нажатия на одно из рабочих мест на карте, на экране должно появляться модальное окно с номером выбранного места, описанием места и кнопкой «Забронировать», после нажатия на которую пользователь должен попадать на страницу чекаута с оплатой.

На странице чекаута с оплатой, пользователь должен видеть номер выбранного места, дату и время, на которое оно забронировано, адрес офиса, сумму заказа, кнопку «Оплатить заказ», а также чекбокс подтверждения того, что пользователь является студентом или волонтером.

### Взаимодействие с личным кабинетом

После нажатия на кнопку перехода в личный кабинет на верхней панели, пользователь должен попадать в личный кабинет, где должен видеть собственные данные и кнопку «Редактировать данные». После нажатия на кнопку «Редактировать данные» пользователь должен попадать на страницу редактирования профиля, на которой может ввести имя, фамилию и номер телефона.

### Взаимодействие с заказами

После нажатия на кнопку «Список заказов» в верхней панели пользователь должен переходить на страницу списка заказов, на которой должен видеть все совершенные им заказы, для каждого заказа должны отображаться статус, дата, адрес офиса, номер места, цена. У заказов в статусе «Ожидает оплаты» должна располагаться кнопка «Оплатить заказ», при нажатии на которую пользователь должен переходить на страницу чекаута с оплатой. У заказов в статусе «Оплачен» или «Ожидает оплаты» должна располагаться кнопка «Отменить заказ», в случае если время, на которое совершена бронь, еще не наступило.

## Описание пользовательских сценариев администратора

После успешной авторизации на сайте с помощью ввода электронной почты и пароля (для всех администраторов одна почта и один пароль), или если сессия авторизации активна, администратор должен попадать на главную страницу, на ней должны находиться планировка офиса с рабочими местами, верхняя панель, выпадающие списки для выбора даты и времени, кнопка «Редактировать планировку», кнопка «Управление заказами».

После нажатия на кнопку перехода в личный кабинет на верхней панели, администратор должен попадать в личный кабинет, где должен видеть собственные данные.

После изменения этажа, даты или времени в выпадающих списках, администратор должен видеть обновленную версию карты офиса, на которой занятость мест должна отображаться в зависимости от выбранных даты и времени.

### Добавление заказа

После нажатия на одно из рабочих мест на карте, на экране должно появляться модальное окно с номером выбранного места, описанием места и кнопкой «Забронировать». После нажатия на кнопку «Забронировать», заказ должен появляться в общем списке заказов без оплаты на сайте.

### Взаимодействие с картой офиса

После нажатия на кнопку «Редактировать планировку», администратор должен попадать на страницу редактирования планировки офиса. Страница содержит исходную планировку, кнопку «Сохранить изменения», администратор может передвигать и удалять рабочие места на карте, добавлять новые рабочие места, изменять описание рабочего места. Администратор также может изменить цену за один час на бронирование места. После нажатия на кнопку «Сохранить изменения», администратор должен попадать на главную страницу.

### Взаимодействие с заказами пользователей и просмотр статистики

После нажатия на кнопку «Управление заказами», администратор должен попадать на страницу управления заказами. Страница должна содержать список всех заказов, для каждого заказа отображается его статус, дата, время, на которое совершена бронь, адрес офиса, номер места, цена, электронная почта клиента, а также номер телефона, имя и фамилия клиента при наличии. Администратор может отменить незавершенный заказ, в случае если время, на которое совершена бронь, еще не наступило. Страница должна содержать выпадающий список с выбором промежутка для отображения статистики (за последний месяц, 3 месяца, 6 месяцев, год или за все время), информацию о количестве заказов и прибыли за выбранный промежуток времени.

## Портрет целевой аудитории

Целевой аудиторией разрабатываемого сервиса являются молодые люди возрастом от 20 до 30 лет, в основном это студенты и фрилансеры.

# Источники разработки

1. ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
2. WORKKODE (https://wkode.co/)
3. GrowUp (https://growup-coworking.ru/)
4. Ясная поляна (https://coworkingspb.ru/coworking#openspaces)


# ПРИЛОЖЕНИЕ А



1. Карта пользовательских историй для неавторизованного пользователя




1. Карта пользовательских историй для авторизованного пользователя




1. Карта пользовательских историй для администратора




1. Карта пользовательских историй для администратора




1. Use-case диаграмма для неавторизованного пользователя




1. Use-case диаграмма для авторизованного пользователя




1. Use-case диаграмма для администратора




1. ER-диаграмма




1. Диаграмма последовательности для процесса регистрации




1. Диаграмма последовательности для процесса запроса восстановления пароля



1. Диаграмма последовательности для процесса восстановления пароля



1. Диаграмма последовательности для процесса создания бронирования



1. Диаграмма последовательности для процесса авторизации